IMPLEMENTAČNÍ SPECIFIKACE · UX/UI AUDIT

Sjednocení grafického systému konfigurátoru PREFA ŠOP

Zadání pro úpravu kroků 1-8 bez zásahu do výpočetní a kreslicí logiky

| Vstupy | 12 screenshotů konfigurátoru, schválený návrh landing page a kroku 1, VESPER HOMES toolkit |
| --- | --- |
| Rozsah | Vizuální systém, hierarchie, stavy navigace, nápověda, tlačítka, typografie a responzivní chování |
| Mimo rozsah | Výpočty cen, algoritmy obkreslení, datový model panelů a backendové procesy |
| Výsledek | Jedna sdílená komponentová sada použitelná pro všechny opakované obrazovky |
| Datum | 25. 8. 2026 |

ZÁKLADNÍ ROZHODNUTÍ Opravy se nesmí implementovat po jednotlivých stránkách. Nejprve vznikne společný AppShell a sada sdílených komponent; teprve potom se na ně přepojí kroky 2-8.

01 · ZÁVĚR AUDITU

# Co je potřeba opravit nejdříve

Základní značka, mřížka, logo a rozvržení jsou správným směrem. Uvnitř konfigurátoru však zůstaly původní modro-šedé komponenty, drobná technická typografie, několik systémů tlačítek a nejednotná vizualizace stavů. Výsledkem je dojem dvou aplikací vložených do sebe.

CÍL Každá obrazovka musí působit jako další stav jednoho nástroje PREFA ŠOP - nikoli jako samostatně nastylovaná stránka.

## P0 - povinné před dalším rozvojem

- Zavést jediný globální soubor design tokenů a odstranit lokální barevné a typografické výjimky.

- Přepsat levé menu na stavový model: dokončeno, aktuální, dostupné, uzamčené a vyžaduje pozornost.

- Sjednotit nápovědu Terezy: jeden vstup, jeden kontextový banner a jeden rozbalovací panel.

- Sjednotit tlačítka, procesní přepínač Nahrát-Měřítko-Obkreslit-Zkontrolovat a nástrojovou lištu plátna.

- Přepracovat krok 8, který stále používá původní tmavě modrý, žlutý a zelený vizuální systém.

- Odstranit vývojářské plovoucí ikony N a všechny prvky vývojového prostředí z produkčního rozhraní.

## Priority auditu

| PRIORITA | VÝZNAM |
| --- | --- |
| P0 | Blokuje jednotný dojem nebo správné pochopení rozhraní; opravit před dalším rozšiřováním. |
| P1 | Výrazně zhoršuje použitelnost nebo konzistenci; opravit v první UX iteraci. |
| P2 | Polish, responzivita a dlouhodobá kvalita; dokončit před produkčním předáním. |

## Co se nemění

- Výpočty ploch, cen, dopravy, montáže a technické rezervy.

- Algoritmus nahrávání, kalibrace, kreslení a validace geometrie.

- Obsah panelového katalogu a struktura dat jednotlivých konstrukcí.

- Pořadí obchodních kroků a princip nezávazné předobjednávky.

02 · ZDROJ PRAVDY

# Vizuální základ PREFA ŠOP

Nový styl vychází z VESPER HOMES toolkitu: pravoúhlá geometrie, klidná přírodní paleta, technická mřížka, výrazná ale neagresivní typografie a ikonografie odvozená od vodorovných linií loga. Nové komponenty musí tento jazyk rozšiřovat, nikoli zavádět třetí styl.

| TOKEN | HODNOTA | POUŽITÍ |
| --- | --- | --- |
| Paper | #F7F5F1 | Pozadí celé aplikace a konstrukční mřížka |
| White | #FFFFFF | Pracovní plocha, karty, formuláře |
| Linen | #E7E0D5 | Sekundární výplně, tlačítko na tmavém footeru |
| Line | #DED8CF | Rámečky a oddělovače |
| Stone | #9E998E | Uzamčené a doplňkové informace |
| Cedar | #5E5C55 | Sekundární text |
| Ink | #292527 | Primární text, aktivní stav, hlavní CTA |
| Aqua | #759192 | Dokončeno, focus, podpora, technický akcent |
| Amber | #D39A52 | Upozornění a posouzení - nikdy běžná aktivní barva |

## Zakázané vizuální zbytky

- Původní navy bloky, jasná konverzní zelená a sytá žlutá ze staršího konfigurátoru.

- Zaoblené SaaS karty, velké stíny, clipartové ilustrace a ikonky jiného tahu.

- Lokální CSS hodnoty barev, velikostí a radiusů mimo tokeny.

- Syntetické řezy fontů nebo náhodné střídání condensed, serif a monospace v UI.

## Geometrie a rytmus

| PRVEK | HODNOTA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- |
| Základní rytmus | 8 px | Výjimka 4 px pouze uvnitř kompaktních ovladačů |
| Rohy | 0-2 px | Kruh pouze avatar, statusová tečka a bod geometrie |
| Rámeček | 1 px | #DED8CF; aktivní může být #759192 |
| Pozadí | 64 x 64 px | Jemná technická mřížka pouze na Paper |
| Stín pracovní karty | 0 12px 36px | rgba(44,39,36,.06) |
| Min. klikací plocha | 44 x 44 px | Platí i pro ikony, chevrony a zoom |

03 · TYPOGRAFIE

# Jednotné fonty, řezy a důraz

Toolkit definuje tři role. Gotham je stabilní a důvěryhodný pro nadpisy a ceny, Flama je technická a čitelná pro ovládání, Justus patří pouze poznámkám. Současné obrazovky používají příliš mnoho malého, kondenzovaného textu a několik prvků působí jako jiná aplikace.

| ROLE | FONT | ŘEZ | DESKTOP | POUŽITÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 kroku | Gotham | 700 | 44/47 px | Název konstrukčního kroku |
| H2 sekce | Gotham | 700 | 28/34 px | Pracovní blok nebo hlavní karta |
| H3 karty | Gotham | 700 | 20/25 px | Katalog, rozpočet, dialog |
| Důležitá cena | Gotham | 700 | 28-32/34 px | Tabulární číslice |
| Běžný text | Flama | 400 | 16/23 px | Popisy a instrukce |
| UI ovladač | Flama | 600 | 14/18 px | Tlačítka, pole, lišty |
| Eyebrow | Flama | 700 | 12/15 px | Verzálky, tracking 0,12 em |
| Technická data | Flama | 400/600 | 13-14/18 px | Kódy, rozměry, jednotky |
| Poznámka | Justus | 400 | 14/21 px | Doplňující a právní text |

## Pravidla sazby

- Na jedné komponentě nepoužívat více než dva řezy stejného fontu.

- Minimální UI text je 14 px; pomocná poznámka 13 px. Aktuální drobný text v pravém panelu a souhrnu zvětšit.

- Čísla cen a měr používat s font-variant-numeric: tabular-nums.

- Verzálky pouze u eyebrow a technických štítků; ne u celých instrukcí.

- Na mobilu H1 snížit na 32 px, nikoli proporcionálně zmenšit celou desktopovou stránku.

- Použít pouze kompletní fontové soubory s českou diakritikou; žádné PDF subsety.

04 · APLIKAČNÍ RÁMEC

# Společný AppShell pro kroky 2-8

| OBLAST | ROZMĚR | CHOVÁNÍ |
| --- | --- | --- |
| Horní header | 76 px | Logo vlevo; název produktu a autosave vpravo |
| Levé menu | 236 px | Sticky pod headerem; vlastní scroll pouze při nutnosti |
| Hlavní plocha | minmax(0, 1fr) | Bez pevné max-width, plně využije prostor |
| Pravý panel | 352 px | Sticky; kontext konstrukce a cena kroku |
| Spodní lišta | 88 px | Fixed; průběžná cena, zpět a jediný hlavní CTA |

KRITICKÁ PODMÍNKA Žádná stránka nesmí definovat vlastní header, levé menu, pravý panel ani footer. Všechny čtyři oblasti jsou sdílené komponenty AppShellu.

## Levé menu - stavový model

| STAV | VIZUÁL | TEXT/IKONA | LOGIKA ZOBRAZENÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokončeno | Aqua číslo + bílý check | Text Ink, řádek klikací | Validace kroku je splněná |
| Aktuální | Ink podklad přes celý řádek | Linen číslo, bílý text | aria-current=step |
| Dostupné | Bílý/Paper řádek | Aqua obrys čísla | Lze otevřít podle pravidel toku |
| Uzamčeno | Bez podkladu | Linen číslo, Stone text, zámek | Neaktivní; vysvětlit podmínku |
| Pozornost | Amber levý proužek | Amber výstražná ikona | Krok je navštívený, ale nevalidní |

### Povinné chování menu

- Stav dokončeno se nesmí odvozovat pouze z čísla aktuálního kroku. Musí vycházet z validačního stavu kroku.

- Budoucí kroky nesmí být aqua. Na screenshotech jsou kroky 3, 4 nebo 6 barevně zvýrazněné ještě před dokončením.

- Počet podlaží řídí viditelnost kroků. Nepoužité kroky 2. NP se skryjí; nezůstávají jako matoucí zakázané položky.

- Dokončený krok lze otevřít a upravit. Změna, která zneplatní následující kroky, je převede do stavu Pozornost nebo Uzamčeno.

- Dlouhý název se zalomí nejvýše na dva řádky; číslo a stavová ikona zůstávají zarovnané.

- Tereza je pod navigací jako samostatný sticky blok; nesmí vytlačovat aktivní krok mimo viewport.

05 · TECHNICKÁ PODPORA

# Jedno chování nápovědy Tereza

Tereza zůstává lidským prvkem rozhraní, ale současná realizace ji zobrazuje současně v levém menu i v dominantním tmavém pásu. Navíc počítadlo 1/4-4/4 není svázané s viditelnou navigací a text někdy popisuje jiný typ konstrukce.

| VRSTVA | OBSAH | KDY SE ZOBRAZUJE |
| --- | --- | --- |
| Kompaktní vstup v menu | Avatar 44 px, Tereza · technická podpora, jedna věta, tlačítko Poradit | Stále dostupný |
| Kontextový banner | Výška 64-80 px, avatar 40 px, jedna konkrétní instrukce, Skrýt | První návštěva fáze nebo ruční otevření |
| Panel podpory | Drawer 400-440 px s průvodcem, častými problémy a kontaktem | Po kliknutí Poradit |

## Interakční pravidla

- Po zavření banner zůstane zavřený pro danou fázi. Uživatel jej kdykoli znovu otevře tlačítkem Poradit.

- Tmavý banner je schválený motiv, ale musí být kompaktní a nesmí obsahovat druhý nezávislý progress 1/4. Progress vlastní procesní přepínač.

- Text se generuje z aktivního kroku a fáze: například Vnitřní stěny, Měřítko. Statická věta Obvod je hotový se nesmí zobrazovat pro strop nebo střechu.

- Drawer překryje pravý katalog, ne plátno. Zavření klávesou Esc, focus trap a návrat focusu na Poradit.

- Terminologie je všude Technická podpora. Nepoužívat Průvodce ani Technická nápověda.

- Avatar je vždy reálná fotografie Terezy bez ilustrace a bez dalšího maskota.

06 · OVLÁDACÍ SYSTÉM

# Tlačítka, přepínače a procesní fáze

| TYP | VÝŠKA | VIZUÁL | POUŽITÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary CTA | 52-56 px | Ink / bílý text | Další krok, potvrzení, odeslání |
| Primary na tmavé liště | 56 px | Linen / Ink text | Jediné CTA ve footeru |
| Secondary | 44 px | White/Paper + Line | Zpět, změnit výkres, vedlejší akce |
| Mode/segment | 40-44 px | Aktivní Ink, ostatní White | Posun, kreslení, výběr, sklon |
| Tertiary/link | min. 44 px hit area | Aqua text | Otočit, vybrat soubor, detail |
| Destructive | 40-44 px | Červený text + jemný obrys | Zrušit měřítko, odstranit |
| Disabled | 40-56 px | Linen + Stone | Čitelné, bez hoveru, s důvodem |
| Icon only | 44 x 44 px | White/Paper + Line | Chevron, zoom, zavřít; povinný tooltip |

## Procesní přepínač Nahrát-Měřítko-Obkreslit-Zkontrolovat

- Je to jeden sdílený StageStepper, nikoli čtyři náhodně stylovaná tlačítka.

- Dokončená fáze: aqua check a klikací návrat. Aktuální fáze: Ink. Budoucí fáze: Linen/Stone a disabled.

- Všechny segmenty mají stejnou výšku a šířku podle obsahu; ikony z finální sady PREFA ŠOP.

- Počítadlo fáze se nezobrazuje znovu v banneru Terezy.

- Stepper slouží k navigaci mezi fázemi; toolbar pod ním obsahuje pouze akce nad plátnem.

## Stavy ovladačů

| STAV | POŽADOVANÉ ZOBRAZENÍ |
| --- | --- |
| Default | Jemný Line rámeček, White/Paper |
| Hover | Linen výplň; bez změny rozměru |
| Active/selected | Ink výplň nebo aqua obrys podle typu komponenty |
| Focus-visible | 2 px Aqua, offset 2 px; nezávislé na hoveru |
| Disabled | Stone text; zachovat čitelnost min. 4.5:1 u textu |
| Loading | Zachovat šířku, spinner 16 px, text Probíhá... |
| Error | Červený rámeček a text přímo u prvku |

07 · PRACOVNÍ PLOCHA

# Plátno, upload a technické kontroly

## Nástrojová lišta plátna

- Rozdělit do skupin: Soubor, Pohled, Kalibrace, Kreslení, Výběr. Skupiny oddělit mezerou nebo jemnou vertikální linkou.

- Akce Změnit výkres nesmí vizuálně soupeřit s aktivním režimem Kreslit stěny.

- Měřítko aktivní je stavový štítek, zatímco Upravit a Zrušit měřítko jsou akce. Neumisťovat je do jednoho vizuálně nerozlišeného bloku.

- Zoom držet v pravém dolním rohu plátna jako 44 px tlačítka - / + a hodnotu mezi nimi.

- Všechny technické ikony musí používat stejný tah, konstrukční linie loga a velikost 20-24 px.

## Upload

| STAV | POŽADOVANÝ OBSAH |
| --- | --- |
| Prázdný stav | Jasný dropzone, podporované formáty, max. velikost, jedna hlavní akce |
| Zpracování | Progress v rámci stejné karty; nepřeskakovat layout |
| Připraveno | Náhled, název souboru, rozlišení, Otočit, Vybrat jiný soubor |
| Další akce | Vložit výkres do plátna jako Primary CTA; footer opakuje stejný stav pouze pokud je potřeba |
| Chyba | Konkrétní příčina a náprava; původní soubor zůstává dostupný |

## Kalibrace a kreslení

- Současný výrazně žlutý kalibrační box převést na klidný Amber callout s jedním nadpisem, třemi kroky a potvrzovacím tlačítkem.

- Černý tooltip překrývající výkres odstranit. Stav Zvoleny body A-B zobrazit v panelu kalibrace a u bodů pouze krátké štítky A a B.

- Nakreslená geometrie: Aqua linie, Ink body a White výplň 70-85 %; výkres v pozadí snížit na 45-60 % kontrastu.

- Řádky výměr sjednotit do jedné TechnicalMeasureList komponenty s výškou nejméně 48 px a zarovnanými čísly.

- Prázdný dokončený krok stropu nesmí zůstat jako velká šedá plocha. Zobrazit kompaktní potvrzení, náhled převzatého obvodu a další doporučenou akci.

08 · KONTEXT A CENA

# Pravý panel a spodní souhrnná lišta

## Pravý panel

- Panel je sticky pod 76 px headerem a končí nad 88 px footerem; při delším obsahu má vlastní scroll.

- První karta vždy odpovídá aktivnímu kroku. Ve stropu nesmí zůstat Obvodová stěna kontaktní a u střechy musí být střešní konstrukce.

- Technický vizuál používá skutečný řez nebo schválenou liniovou ikonu. Nepoužívat velké generické logo VESPER FRAME jako náhradu obsahu.

- Číselné volby 1/2/3 musí mít nadpis Varianta a čitelné názvy; samotná čísla nejsou srozumitelná.

- Před vytvořením geometrie zobrazit neutrální placeholder Cena se dopočítá po obkreslení, nikoli hotový rozpočet bez opory v aktuálním stavu.

- Cena kroku je nejvýraznější údaj karty. Ostatní položky min. 13-14 px, hodnoty zarovnat doprava a použít tabulární číslice.

## Spodní lišta

| OBLAST | OBSAH |
| --- | --- |
| Vlevo | Rozsah projektu: započteno X z Y konstrukčních částí |
| Střed/pravá část | Průběžná cena celkem bez DPH; případně menší řádek včetně DPH |
| Navigace | Secondary Zpět + jediný Primary CTA s konkrétním cílem |
| Výška | 88 px desktop; na mobilu dvouřádková sticky oblast |

JEDNA CENA, JEDEN VÝZNAM Pravý panel obsahuje cenu aktuálního kroku. Footer obsahuje průběžnou cenu celého projektu. Stejný údaj se nesmí zobrazovat na třech místech s různou hodnotou.

09 · STAVY A PŘÍSTUPNOST

# Zpětná vazba, responzivita a přístupnost

## Stavové zprávy

| TYP | VIZUÁL | PŘÍKLAD |
| --- | --- | --- |
| Info | Aqua ikona + White/Paper | Vysvětlení bez požadavku na akci |
| Úspěch | Aqua check; zelená jen skutečný finální úspěch | Soubor připraven, krok uložen |
| Varování | Amber rámeček + AMBER_PALE | Vyžaduje posouzení nebo potvrzení |
| Chyba | Red rámeček + text u prvku | Akce neproběhla nebo je nevalidní |
| Autosave | Aqua tečka + text v headeru | Uloženo / Ukládám / Chyba uložení |

## Breakpointy

| ROZSAH | CHOVÁNÍ |
| --- | --- |
| >= 1440 px | Plný 4sloupcový shell: menu + main + katalog; footer v jednom řádku |
| 1120-1439 px | Pravý katalog jako drawer; levé menu zůstává, hlavní plocha získá šířku |
| 760-1119 px | Levé menu jako collapsible rail/drawer; katalog drawer; toolbar zalamuje po skupinách |
| < 760 px | Jednosloupcový tok; step nav v horním draweru; canvas horizontal-pan; footer dva řádky |

## Přístupnost - akceptační minimum

- Text a interaktivní prvky splní WCAG AA; disabled text zůstává čitelný.

- Všechny akce jsou ovladatelné klávesnicí a mají viditelný focus-visible.

- Ikonová tlačítka mají aria-label a tooltip; dekorativní ikony jsou aria-hidden.

- StageStepper používá aria-current, disabled/aria-disabled a čitelný text stavu.

- Drawer Terezy má focus trap, Esc a návrat focusu.

- Stav není sdělen pouze barvou; vždy se přidává ikona nebo text.

- Na žádném podporovaném breakpointu nevzniká horizontální scroll celé stránky.

10 · AUDIT OBRAZOVEK

# Konkrétní úpravy podle 12 screenshotů

| ID | STAV | PRIORITA | POŽADAVEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Krok 1 - Váš cíl | P1 | Zachovat jako vizuální základ. Zvýšit kontrast nedostupných dnů, sjednotit výšku ovladačů a návaznost CTA. |
| 02 | Upload - prázdný | P0 | Zmenšit vizuální šum pravého panelu před vznikem geometrie. Dropzone zvětšit a StageStepper oddělit od toolbaru. |
| 03 | Upload - připraveno | P0 | Sjednotit Otočit/Vybrat jiný soubor a hlavní akci. Footer nesmí stále vyzývat Nahrajte výkres po úspěšném uploadu. |
| 04 | Vnější stěny 1. NP | P0 | Přepsat starý toolbar, kalibrační status a technický seznam. Varování oddělit od běžného výpočtu. |
| 05 | Vnitřní stěny 1. NP | P1 | Sjednotit husté řádky výměr, dropdowny a typografii. Text Terezy musí odpovídat vnitřním stěnám. |
| 06 | Strop | P0 | Odstranit prázdnou šedou plochu, ukázat převzatý obrys a relevantní stropní konstrukci vpravo. |
| 07 | Vnější stěny 2. NP | P1 | Použít totožnou šablonu jako krok 2; opravit stav budoucího kroku 6 v levém menu. |
| 08 | Vnitřní stěny 2. NP | P1 | Použít totožnou šablonu jako krok 3; sjednotit ceny, řádky a sticky oblasti. |
| 09 | Střecha - upload | P1 | Použít stejný UploadCard; zdroj výkresu řešit jako jasný dvouvolbový segment. |
| 10 | Střecha - kalibrace | P0 | Převést žlutý panel a překryvný černý tooltip do standardního Amber calloutu. |
| 11 | Střecha - obrys | P1 | Sklon střechy držet u kreslicího režimu, sjednotit řádky ploch a zvýraznit aktivní 35° stav. |
| 12 | Rozpočet | P0 | Kompletní reskin: starý navy/yellow/green systém, drobná sazba, úzký obsah a velký paper-plane CTA nahradit PREFA komponentami. |

## Opakované obrazovky

Upload, kalibrace, obkreslení a kontrola nejsou samostatné designy pro každý konstrukční krok. Kodér vytvoří následující sdílené šablony a pouze jim předá odlišný kontext:

- UploadStage - vnější stěny, strop a střecha.

- CalibrationStage - každé podlaží a střecha.

- OutlineStage - vnější stěny, vnitřní stěny a střešní plochy.

- ReviewStage - soupis geometrií, výběr konstrukce, cena a upozornění.

- InheritedGeometryStage - strop nebo další krok odvozený z již potvrzeného obvodu.

11 · KROK 8

# Přepracování rozpočtu a předobjednávky

P0 - KOMPLETNÍ RESKIN Krok 8 nesmí být pouze přebarvený. Musí používat stejný AppShell, typografii, karty, tabulky, formuláře, Terezu a sticky footer jako předchozí kroky.

## Doporučené rozložení

| BLOK | POŽADOVANÉ PROVEDENÍ |
| --- | --- |
| Header kroku | KROK 8 Z 8 + Rozpočet a předobjednávka + krátký popis |
| Horní důvěra | Čtyři kompaktní karty: systém DNK, cena, rychlost, záruka |
| Kontrolní checklist | Jednotné řádky se stavem Doplněno / Vyžaduje posouzení |
| Zahrnuté služby | Dvě sloupce technických položek s finálními ikonami |
| Rozpočet | Plnohodnotná tabulka; součet bez DPH a celkem v jasné hierarchii |
| Přístupnost staveniště | Standardní formulářové segmenty, ne samostatný vizuální systém |
| Kapacita výroby | Karty termínů s jediným Amber akcentem pro slevu |
| Kontaktní údaje | White/Paper formulář nebo Ink sekce s PREFA field stylem |
| Odeslání | Jediné CTA ve sticky footeru; standardní šipka, bez paper-plane clipartu |

## Odstranit

- Tmavě modré formulářové pozadí, pokud není nahrazeno schváleným Ink #292527.

- Sytě žluté tlačítko s obří ikonou papírového letadla.

- Zelené ceny a štítky jako obecný zvýrazňovací prostředek.

- Miniaturní text a úzký centrální sloupec ponechávající velké prázdné plochy.

- Dvojí odesílací akci - velké tlačítko ve formuláři i další CTA ve footeru.

- Vývojářské plovoucí kruhy N na levém okraji.

12 · IMPLEMENTACE

# Komponentová sada pro kodéra

| KOMPONENTA | ODPOVĚDNOST |
| --- | --- |
| AppShell | Header, left nav, main, context panel, sticky footer |
| StepNavigation | Stavový model kroků včetně dynamického počtu podlaží |
| TerezaSupportCard | Kompaktní vstup v levém menu |
| TerezaContextBanner | Krátká kontextová instrukce nad pracovní plochou |
| TerezaSupportDrawer | Rozbalovací technická podpora |
| StageStepper | Nahrát-Měřítko-Obkreslit-Zkontrolovat |
| ActionToolbar | Skupiny nástrojů a režimů nad plátnem |
| UploadCard | Prázdný, loading, ready a error stav |
| DrawingCanvas | Výkres, vektorové vrstvy, zoom a překryvy |
| CalibrationCallout | Body A-B, hodnota, potvrzení a stav |
| TechnicalMeasureList | Řádky geometrií, výměr, panelů a cen |
| ConstructionCard | Technický vizuál, parametry a varianty |
| StepPriceSummary | Rozpad ceny aktuálního kroku |
| ConfiguratorFooter | Průběžná cena, navigace a CTA |
| StatusMessage | Info, success, warning, error |
| BudgetTable | Rekapitulace závěrečného rozpočtu |
| CapacitySelector | Termín montáže, kapacita a kapacitní sleva |

## Implementační pořadí

| POŘADÍ | AKTIVITA |
| --- | --- |
| 1 | Foundation: tokeny, font-face, reset ovladačů, icon wrapper a focus styl. |
| 2 | AppShell: header, levé menu, pravý panel a sticky footer. |
| 3 | Shared states: StageStepper, Tereza, tlačítka, formuláře a status zprávy. |
| 4 | Workbench: upload, toolbar, canvas, kalibrace a seznam výměr. |
| 5 | Aplikace šablon na kroky 2-7 bez kopírování stylů. |
| 6 | Kompletní reskin kroku 8. |
| 7 | Responzivní a přístupnostní QA + vizuální regresní testy. |

## Backlog s prioritami

| TICKET | PRIORITA | VÝSTUP |
| --- | --- | --- |
| UI-001 | P0 | Jeden globální soubor tokenů a fontů |
| UI-002 | P0 | Sdílený AppShell pro kroky 2-8 |
| UI-003 | P0 | Stavový model levého menu |
| UI-004 | P0 | StageStepper a odstranění duplicitního 1/4 |
| UI-005 | P0 | Sjednocení tlačítek a interakčních stavů |
| UI-006 | P0 | Tereza Support Card/Banner/Drawer |
| UI-007 | P0 | Přepsání starého toolbaru a kalibrace |
| UI-008 | P0 | Kompletní reskin kroku 8 |
| UI-009 | P0 | Odstranění vývojářských N prvků |
| UI-010 | P1 | UploadCard pro všechny konstrukční kroky |
| UI-011 | P1 | TechnicalMeasureList a tabulární čísla |
| UI-012 | P1 | Kontextový katalog a správné varianty |
| UI-013 | P1 | StepPriceSummary a význam cen ve footeru |
| UI-014 | P1 | Prázdný a success stav stropu |
| UI-015 | P1 | Roof slope selector a střešní workflow |
| UI-016 | P2 | Tabletové drawery pro menu a katalog |
| UI-017 | P2 | Mobilní jednosloupcový shell |
| UI-018 | P2 | Keyboard, focus, aria a kontrast |
| UI-019 | P2 | Vizuální regresní sada |

13 · AKCEPTACE

# Definition of Done

- Na všech krocích jsou použity pouze barvy a fontové role definované v tomto dokumentu a předávacím balíčku PREFA ŠOP.

- Žádný krok nemá vlastní variantu headeru, levého menu, pravého panelu nebo footeru.

- Levé menu správně rozlišuje pět stavů a vizuálně nezvýrazňuje nedokončené budoucí kroky.

- Po změně počtu podlaží jsou zobrazeny pouze relevantní konstrukční kroky.

- Tereza má jeden vstup, banner lze skrýt a drawer je ovladatelný klávesnicí.

- Každý viewport obsahuje nejvýše jedno hlavní CTA stejné úrovně.

- Process stage a toolbar nejsou vizuálně ani funkčně zaměnitelné.

- Pravý panel vždy zobrazuje konstrukci aktivního kroku; před výpočtem používá neutrální placeholder.

- Cena kroku a průběžná cena projektu jsou jasně odlišeny a mají jednotnou typografii.

- Krok 8 neobsahuje původní navy/yellow/green komponenty ani clipartové CTA.

- Všechny interaktivní prvky mají minimálně 44 x 44 px, focus-visible a stav není sdělen jen barvou.

- Rozhraní je zkontrolováno na šířkách 1920, 1440, 1280, 1024, 768 a 390 px.

- Na podporovaných šířkách nevzniká horizontální scroll celé stránky a sticky footer nezakrývá obsah.

- Česká diakritika se vykresluje bez rozpadu písmen a bez fontového fallbacku uvnitř slov.

- V produkčním buildu nejsou žádné vývojářské značky, debug ovladače ani plovoucí N ikony.

## Vizuální regresní scénáře

| OBLAST | STAVY |
| --- | --- |
| Menu | Každý z pěti stavů + 1, 2 a 3 podlaží |
| Tereza | Banner otevřen/zavřen, drawer, dlouhý text, keyboard |
| Upload | Empty, loading, ready, error, rotated |
| Kalibrace | Bez bodů, bod A, body A-B, invalidní délka, potvrzeno |
| Kreslení | Prázdné, rozkreslené, uzavřené, chyba, confirmed |
| Katalog | Placeholder, jedna varianta, více variant, dlouhý název |
| Cena | 0 Kč, běžná cena, sleva, velmi vysoká cena |
| Footer | CTA enabled/disabled/loading + dlouhý název dalšího kroku |
| Summary | Checklist ok/warning, termín se slevou/bez slevy, invalidní formulář |

PŘEDÁNÍ Kodér odevzdá komponentovou dokumentaci, screenshoty ze všech šesti breakpointů a krátký seznam záměrných odchylek. Odchylka bez zdůvodnění se považuje za chybu.

PŘÍLOHA

# Přehled auditovaných obrazovek

Číslování odpovídá tabulce v kapitole 10. Screenshoty slouží jako evidence aktuálního stavu; cílové řešení se řídí systémovými pravidly tohoto zadání.